# Приложение 1

к приказу №___

от ____________.

План мероприятий  по  внедрению электронных журналов в МОУ-СОШ п.Спутник

| № | Содержание работ | Срок исполнения | Ответственный | Результаты и их документальное подтверждение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ текущего состояния (На основании анализа определяются основные подходы к внедрению ЭЖ/ЭД, осуществляется выбор ЭЖ/ЭД) | март | Директор | Определены основные подходы к внедрению ЭЖ/ЭД |
|  | - уровень ИКТ – компетентности сотрудников, её соответствие требованиям, необходимым для работы ЭЖ | март | ЗУВР | Уровень ИКТ-компетентности сотрудников соответствует |
|  | - техническое оснащение образовательного учреждения | март | Директор | Техническое оснащение соответствует частично |
|  | - расположение компьютеров в ОУ и организация доступа к ним | март | ЗУВР | 10 компьютеров имеют выход в интернет |
| 2 | Определение состава технических средств, задействованных в работах по внедрению ЭЖ/ЭД. Оборудование рабочего места для заполнения ЭЖ/ЭД | март | Директор ЗУВР | Определён состав технических средств, задействованных в работе по внедрению ЭЖ/ЭД |
| 3 | Формирование группы сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ/ЭД, разработке нормативного и регламентационного обеспечения | март | Директор | Сформирована группа сотрудников, участвующих во внедрении ЭЖ/ЭД |
| 4 | Подписание соглашения с ИС |  | Директор | Соглашение с ИС |
| 5 | Обучение ответственных за ведение ЭЖ лиц | Сентябрь |  |  |
| 6 | Издание приказов по школе:  о введении электронного журнала;  о создании совета (рабочей группы);  о назначении системного администратора;  о назначении ответственных за хранение, обработку и передачу информации, содержащей персонифицированные данные |  | Директор | Пакет организационно-правовой документации |
| 7 | Разработка локальных актов:  положение об электронном журнале;  положение о защите персонифицированных данных;  положение о стимулировании педагогических работников;  положение о локальной сети;  должностная инструкция системного администратора;  правила пользования локальной сетью | апрель | Рабочая группа | Пакет организационно-правовой документации |
| 8 | Изучение материалов по внедрению электронной школы | Сентябрь | Заседание совета (рабочей группы). | https://sputnik.eljur.ru/hello |
| 9 | Подготовка комплекта документов по работе с персональными данными | Август. | Администратор ЭЖ/ЭД | Комплект документов по работе с персональными данными |
| 10 | Ввод основных данных об образовательном учреждении, образовательной деятельности | октябрь | Администратор ЭЖ/ЭД | Данные о ОУ, учебной деятельности |
| 11 | Получение согласия родителей (законных представителей) на обработку персональных данных | сентябрь | Администратор ЭЖ/ЭД классные руководители | Согласие родителей на обработку персональных данных |
| 12 | Раздача персональных пригласительных кодов всем учителям, обучающимся и их родителям, активация пользователей | Октябрь-ноябрь | Администратор ЭЖ/ЭД | Получение пригласительных кодов учителями, родителями и обучающимися |
| 1 13 | Организация обучения педагогических сотрудников работе в выбранном ЭЖ/ЭД | октябрь | Администратор ЭЖ/ЭД | Обучение педработников работе с ЭД/ЭЖ |
| 14 | Организация знакомства и обучения обучающихся с работой ЭЖ/ЭД | ноябрь | Администратор ЭЖ/ЭД, классные руководители | Обучение обучающихся работе с ЭД/ЭЖ |
| 15 | Организация знакомства и обучения родителей (законных представителей) с работой ЭЖ/ЭД | ноябрь | Администратор ЭЖ/ЭД, классные руководители | Обучение родителей (законных представителей) работе с ЭД/ЭЖ |
| 16 | Ввод информации по успеваемости обучающихся в электронные дневники, журналы | с 06.11.2012г. | Администратор ЭЖ/ЭД, классные руководители, учителя-предметники |  |
| 17 | Резервное копирование базы ЭЖ/ЭД на внешние носители информации | 1 раз в четверть | Администратор ЭЖ/ЭД |  |
| 18 | Контроль за апробацией и внедрением электронных дневников и журналов успеваемости в учебно-воспитательном процессе общеобразовательных учреждений | весь период работы | Директор |  |
| 19 | Формирование отчетности по апробации и внедрению электронных дневников и журналов успеваемости | ежеквартально | Администратор ЭЖ/ЭД | Отчёты по апробации и внедрению ЭЖ/ЭД |
| 20 | По окончании каждого учебного года журналы распечатать на бумажном носителе, прошнуровать, опечатать, подписать и хранить в архивах в порядке, утвержденном федеральным органом исполнительной власти для журналов образовательных учреждений | конец учебного года | Администратор ЭЖ/ЭД | Архив ЭЖ на бумажном носителе |